Discipline Agile Delivery: Agile Framework untuk Membangun Software
Dr. Bambang Purnomosidi D. P.
MTI - STMIK Akakom
PT. Wabi Teknologi Indonesia

---
Agenda
Agenda
1. Software Development, Agile Software Development, dan Disciplined Agile Delivery (DAD)
2. Disciplined Agile (DA) toolkit dan DAD
3. Gambaran Umum DAD
4. Berbagai Peran dalam DAD
5. Siklus Hidup DAD
6. Pola Pikir DA.

---
Software Development, Agile Software Development, dan Disciplined Agile Delivery
- Teknologi Informasi setidaknya terdiri atas hardware dan software.
- Software terdiri atas sekumpulan data serta instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer untuk mengerjakan suatu tugas tertentu
- Software pada umumnya terbagi menjadi sistem operasi, development tools, program aplikasi, serta utilitas.
- Software development merupakan sekumpulan proses mulai dari menentukan software yang akan dibangun sampai dengan manifestasi final dari software tersebut.
- Banyak pendekatan yang telah dibuat untuk menstrukturkan proses yang ada pada software development, satu diantaranya adalah Agile Software Development.

---
- Agile Software Development (ASD): menekankan pada kolaborasi antara self-organizing dan cross-functional teams dengan klien, perencanaan adaptif, proses iteratif, early and continuous delivery, serta responsif terhadap perubahan.
- ASD merupakan istilah payung (umbrella term), di dalamnya terdapat banyak metodologi, framework, maupun pendekatan
- Contoh ASD: Extreme Programming, Lean Development, Agile Unified Prpcess, Scrum, dan lain-lain.
- Disciplined Agile Delivery (DAD) adalah salah satu yang akan dibahas secara mendalam.

---
Disciplined Agile (DA) toolkit dan DAD
Disciplined Agile (DA) toolkit dan DAD

---
- Disciplined Agile toolkit: toolkit yang berisi berbagai praktik Agile untuk memandu cara bekerja dalam suatu organisasi.
- DA toolkit terdiri atas 4 lapisan:
  - Foundation
  - Disciplined DevlOps
  - Value Streams
  - Disciplined Agile Enterprise

---
Disciplined Agile Delivery merupakan fondasi dari DA toolkit

---
Gambaran Umum DAD
Gambaran Umum DAD
DAD:
- Merupakan agile framework / sekumpulan praktik agile yang digunakan untuk membangun software
- People-first roles
- Hybrid
- Full delivery lifecycles
- Memilih pragmatisme daripada purisme

---
Berbagai Peran dalam DAD
Berbagai Peran dalam DAD

---
Siklus Hidup DAD
Siklus Hidup DAD
- DAD bukan merupakan prescriptive framework seperti Scrum
- DAD merupakan toolkit yang hybrid, kita bisa menggunakan berbagai praktik, proses, maupun artefak yang ada pada berbagai framework.
- Jadi, tidak ada satu siklus yang kaku dan pasti.

---
High Level View

---
Ada 6 siklus hidup yang bisa digunakan sebagai template:
1. The Agile Lifecycle
2. The Lean Lifecycle
3. The Continuous Delivery: Agile Lifecycles
4. The Continuous Delivery: Lean Lifecycles
5. The Exploratory (Lean Startup) LIfectcle
6. The Program Lifecycle for a Team of Teams

---
The Agile Lifecycle: perkembangan dari Scrum, untuk team yang akan mulai menggunakan DAD - berpindah dari Scrum.

---
The Lean Lifecycle: menggunakan prinsip Lean, yaiitu minimalisasi WIP, memaksimalkan flow, aliran pekerjaan kontinyu, serta menghilangkan hambatan.

---
The Continuous Delivery: Agile Lifecycles: perkembangan agile lifescycles, bedanya fungsional baru setiap akhir iterasi, bukan setelah sekumpulan iterasi.

---
The Continuous Delivery: Lean Lifecycles: produk diluncurkan dalam jangka waktu reguler dan cepat

---
The Exploratory (Lean Startup) LIfectcle: untuk startup dan research

---
The Program Lifecycle for a Team of Teams: untuk team yang terdiri atas banyak subteam.

---
Pola  Pikir DA
Pola Pikir DA

---
Terima kasih!
Terima kasih!